ĐỀ XUẤT DỰ ÁN (PROPOSAL)

XÂY DỰNG HỆ THỐNG DỰ ĐOÁN RỦI RO TÍN DỤNG VÀ ĐỀ XUẤT THU HỒI NỢ

Trên bộ dữ liệu UCI Default of Credit Card Clients

Đối chiếu và mở rộng nghiên cứu gốc của Yeh & Lien (2009)

Người đề xuất: Đoàn Thị Thu Linh

Thời gian thực hiện: 6 tuần (3 sprint x 2 tuần)

Ngày đề xuất: 23/07/2026

# 1. TỔNG QUAN VÀ BỐI CẢNH

Bộ dữ liệu “Default of Credit Card Clients” (UCI Machine Learning Repository) gồm 30.000 khách hàng thẻ tín dụng tại Đài Loan với 23 biến đầu vào (thông tin nhân khẩu học, hạn mức tín dụng, lịch sử thanh toán 6 tháng gần nhất, dư nợ và số tiền thanh toán) cùng biến mục tiêu nhị phân default.payment.next.month. Bộ dữ liệu được công bố cùng nghiên cứu gốc của Yeh & Lien (2009), trong đó nhóm tác giả so sánh 6 kỹ thuật phân loại — K-Nearest Neighbor, Logistic Regression, Discriminant Analysis, Naive Bayes, Neural Network và Classification Tree — và kết luận Neural Network cùng Logistic Regression cho khả năng dự báo tốt nhất trong nhóm phương pháp thời điểm đó.

Bên cạnh mục tiêu học thuật (đối chiếu paper gốc), dự án hướng đến giá trị ứng dụng thực tiễn cho nghiệp vụ thu hồi nợ: xây dựng công thức xếp hạng ưu tiên (priority_score) kết hợp xác suất vỡ nợ (risk_score) và mức độ trễ hạn thanh toán thực tế, giúp bộ phận thu hồi nợ tập trung nguồn lực vào nhóm khách hàng vừa rủi ro cao vừa đã trễ hạn nhiều kỳ — thay vì liên hệ dàn trải toàn bộ danh sách khách hàng.

# 2. MỤC TIÊU DỰ ÁN

## 2.1. Mục tiêu tổng quát

Xây dựng và đánh giá một hệ thống dự báo rủi ro vỡ nợ có độ chính xác cao, có khả năng diễn giải, đồng thời chuyển hóa kết quả dự báo thành một công cụ hỗ trợ ra quyết định thực tiễn cho hoạt động thu hồi nợ.

## 2.2. Mục tiêu cụ thể

- Xây dựng mô hình Machine Learning dự báo xác suất vỡ nợ trên bộ dữ liệu UCI Default of Credit Card Clients, so sánh tối thiểu 3–4 thuật toán: Logistic Regression, Random Forest, XGBoost và Neural Network.

- Đối chiếu kết quả với nghiên cứu gốc của Yeh & Lien (2009): xác định các mô hình hiện đại có vượt trội hơn Neural Network 2009 hay không, và mức độ cải thiện là bao nhiêu phần trăm.

- Xác định top các đặc trưng (feature) ảnh hưởng mạnh nhất đến khả năng vỡ nợ, sử dụng SHAP/feature importance.

- Xây dựng công thức xếp hạng ưu tiên thu hồi nợ priority_score = risk_score × mức độ trễ hạn, cùng bảng danh sách khách hàng được xếp hạng theo mức độ ưu tiên cần liên hệ thu hồi.

- Hoàn thiện báo cáo/paper tổng kết, slide thuyết trình và một demo minh họa (notebook hoặc dashboard đơn giản) thể hiện toàn bộ kết quả dự án.

# 3. PHẠM VI DỰ ÁN

## 3.1. Dữ liệu

Bộ dữ liệu công khai UCI “Default of Credit Card Clients”: 30.000 quan sát, 23 biến đầu vào và 1 biến mục tiêu nhị phân, tỷ lệ khách hàng vỡ nợ khoảng 22% (dữ liệu mất cân bằng).

## 3.2. Thuật toán áp dụng

- Logistic Regression — mô hình baseline, dùng để đối chiếu trực tiếp với paper gốc.

- Random Forest — đại diện nhóm ensemble bagging.

- XGBoost (hoặc LightGBM) — đại diện nhóm ensemble boosting, thường cho hiệu năng cao trên dữ liệu dạng bảng.

- Neural Network (Multi-Layer Perceptron) — đối chiếu trực tiếp với mô hình Neural Network trong paper 2009.

## 3.3. Giới hạn phạm vi

- Không bao gồm triển khai hệ thống production/API thời gian thực.

- Không bao gồm tích hợp với hệ thống CRM/thu hồi nợ thực tế của một tổ chức cụ thể; demo dừng ở mức notebook/dashboard minh họa.

- Không thu thập thêm dữ liệu ngoài bộ UCI đã công bố.

# 4. PHƯƠNG PHÁP LUẬN

## 4.1. Quy trình thực hiện

Dự án được triển khai theo quy trình chuẩn cho các bài toán khoa học dữ liệu (tương tự CRISP-DM): Tìm hiểu bài toán & paper gốc → Tìm hiểu & làm sạch dữ liệu → Feature engineering → Huấn luyện & tinh chỉnh mô hình → Đánh giá & diễn giải → Xây dựng công cụ xếp hạng ưu tiên → Báo cáo & trình bày.

## 4.2. Công thức xếp hạng ưu tiên thu hồi nợ

Công thức đề xuất: priority_score = risk_score × mức độ trễ hạn, trong đó risk_score là xác suất vỡ nợ do mô hình tốt nhất dự báo (giá trị 0–1), còn mức độ trễ hạn được suy ra từ các biến PAY_1 đến PAY_6 (ví dụ lấy giá trị trễ hạn lớn nhất trong 6 kỳ gần nhất, hoặc trung bình có trọng số theo thời gian gần). Công thức sẽ được thiết kế sơ bộ ở Sprint 1, hoàn thiện và kiểm định tính hợp lý qua case study cụ thể ở Sprint 2 và Sprint 3.

## 4.3. Công cụ và môi trường

- Ngôn ngữ & thư viện: Python, pandas, scikit-learn, XGBoost/LightGBM, SHAP, Optuna (hoặc GridSearchCV).

- Môi trường thực nghiệm: Jupyter Notebook.

# 5. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI

Dự án được chia thành 3 sprint, mỗi sprint 2 tuần, tổng thời gian 6 tuần.

## Sprint 1 (Tuần 1–2) — Data Understanding & Preparation

| Hạng mục | Nội dung công việc |
| --- | --- |
| Nghiên cứu nền tảng | Đọc và tóm tắt paper gốc Yeh & Lien (2009): phương pháp, kết quả, cách so sánh 6 kỹ thuật. |
| Khám phá dữ liệu (EDA) | Tải dataset, thống kê mô tả, phân tích phân phối biến mục tiêu, kiểm tra mức độ mất cân bằng (~22% default). |
| Làm sạch dữ liệu | Phát hiện & xử lý giá trị bất thường ở EDUCATION (0, 5, 6), MARRIAGE (0), PAY_n (-2); đổi tên PAY_0 thành PAY_1 để nhất quán. |
| Feature engineering | Mã hóa biến phân loại, chuẩn hóa biến số, xử lý đa cộng tuyến giữa BILL_AMT1–BILL_AMT6. |
| Chia tập dữ liệu | Chia tập train/validation/test theo tỷ lệ phù hợp, đảm bảo phân tầng (stratify) theo biến mục tiêu. |
| Thiết kế sơ bộ | Phác thảo công thức priority_score dựa trên các biến PAY_0–PAY_6. |

## Sprint 2 (Tuần 3–4) — Model Building, Training & Rule-based Recommendation

| Hạng mục | Nội dung công việc |
| --- | --- |
| Baseline | Xây dựng Logistic Regression, đối chiếu trực tiếp với kết quả paper gốc. |
| Huấn luyện mô hình | Huấn luyện Random Forest, XGBoost/LightGBM, Neural Network (MLP); xử lý mất cân bằng bằng class-weight. |
| Tinh chỉnh siêu tham số | Hyperparameter tuning bằng GridSearch/Optuna cho từng mô hình. |
| Đánh giá & chọn mô hình | Đánh giá bằng AUC-ROC, Precision, Recall, F1, Confusion Matrix; chọn mô hình tốt nhất và xuất risk score cho từng khách hàng. |
| Công thức ưu tiên | Hoàn thiện priority_score = risk_score × max(PAY_0...PAY_6), chạy thử trên tập validation và kiểm tra tính hợp lý của thứ hạng đầu ra. |

## Sprint 3 (Tuần 5–6) — Evaluation, Interpretation & Reporting

| Hạng mục | Nội dung công việc |
| --- | --- |
| So sánh với paper gốc | Lập bảng so sánh AUC/Accuracy giữa mô hình hiện đại và kết luận của Yeh & Lien (2009). |
| Diễn giải mô hình | Phân tích SHAP/feature importance, xác định yếu tố ảnh hưởng mạnh nhất đến vỡ nợ. |
| Tinh chỉnh ngưỡng ưu tiên | Điều chỉnh ngưỡng priority_score, kiểm tra qua case study cụ thể (giải thích vì sao khách hàng X được xếp ưu tiên cao/thấp). |
| Trực quan hóa | Xây dựng bảng xếp hạng ưu tiên thu hồi nợ (dashboard đơn giản hoặc bảng trong notebook). |
| Báo cáo cuối | Viết báo cáo: phương pháp, kết quả, so sánh paper gốc, đề xuất chính sách thu hồi nợ, hạn chế, hướng phát triển. |
| Trình bày | Chuẩn bị slide thuyết trình và demo minh họa. |

# 6. SẢN PHẨM BÀN GIAO

- Notebook/mã nguồn xử lý dữ liệu, huấn luyện và đánh giá mô hình (tái lập được kết quả).

- Bảng so sánh hiệu năng 3–4 thuật toán và đối chiếu với kết quả paper gốc Yeh & Lien (2009).

- Phân tích SHAP/feature importance chỉ ra các yếu tố ảnh hưởng mạnh nhất đến vỡ nợ.

- Công thức priority_score cùng bảng danh sách khách hàng xếp hạng theo mức độ ưu tiên thu hồi nợ.

- Báo cáo/paper hoàn chỉnh và slide thuyết trình kèm demo minh họa (notebook hoặc dashboard).

# 7. TIÊU CHÍ THÀNH CÔNG

| Tiêu chí | Ngưỡng kỳ vọng |
| --- | --- |
| Số thuật toán so sánh | Tối thiểu 3–4 thuật toán, đầy đủ kết quả AUC-ROC, Precision, Recall, F1. |
| Cải thiện so với paper gốc | Xác định rõ mô hình tốt nhất có/không vượt trội hơn Neural Network 2009, kèm % cải thiện cụ thể. |
| Khả năng diễn giải | Xác định được top đặc trưng ảnh hưởng mạnh nhất, có SHAP plot minh họa. |
| Công cụ ưu tiên thu hồi nợ | Công thức priority_score hoạt động ổn định, thứ hạng đầu ra hợp lý qua kiểm tra case study. |
| Tài liệu & trình bày | Báo cáo, slide và demo hoàn chỉnh, có thể trình bày độc lập không cần giải thích thêm. |

# 8. RỦI RO VÀ BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU

| Rủi ro | Biện pháp giảm thiểu |
| --- | --- |
| Dữ liệu mất cân bằng (~22% default) làm mô hình thiên lệch | Dùng class-weight, đánh giá bằng AUC-ROC/F1 thay vì chỉ Accuracy, cân nhắc kỹ thuật resampling nếu cần. |
| Đa cộng tuyến giữa các biến BILL_AMT1–BILL_AMT6 | Kiểm tra VIF/hệ số tương quan, cân nhắc giảm chiều hoặc loại bỏ biến dư thừa trước khi huấn luyện Logistic Regression. |
| So sánh không công bằng với paper gốc do khác cách đánh giá (Lift vs AUC) | Quy đổi/đối chiếu cẩn thận phương pháp đánh giá của paper gốc, nêu rõ giả định khi so sánh. |
| Thời gian tinh chỉnh siêu tham số vượt kế hoạch | Ưu tiên Optuna với ngân sách thử nghiệm giới hạn (time-boxed), dùng kết quả tốt nhất trong ngân sách cho phép. |
| Công thức priority_score chưa phản ánh đúng nghiệp vụ thực tế | Kiểm tra qua nhiều case study cụ thể, sẵn sàng điều chỉnh trọng số/ngưỡng dựa trên phản hồi định tính. |